Fecha:01/06/2022

**Presupuesto de desarrollo web**

Nombre del cliente: Cintia Oyarzo

Válido hasta: 25/06/2022

Tiempo estimado (días hábiles): 25

**Objetivo:**

* Desarrollo de un sitio web de 5 páginas de forma responsiva, al cual se le incluirá el contenido provisto por el cliente. Para el proyecto se subirá al hosting con el dominio acordado.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cantidad | Tiempo (días) | Precio (pesos) | Precio (USD) |
| **FASE DE DISEÑO** |  |  |  |  |
| Boceto del proyecto (wireframe) y definición de la estética del sitio web | 2 | 2 | 6000 | 30 |
| **FASE DE DESARROLLO** |  |  |  |  |
| Maquetación del sitio web con HTML, CSS y JS(por página) | 5 | 15 | 15000 | 75 |
| Adaptación del contenido del sitio web (por página) | 5 | 10 | 15000 | 75 |
| **FASE DE PRODUCCION** |  |  |  |  |
| Subida al hosting | 2 | 3 | 2500 | 12,5 |
| SEO | 1 | 1 | 2500 | 12,5 |
| Revisión y pruebas | 1 | 7 |  |  |
|  |  | **Subtotal** | 41.000 |  |
|  |  | **IVA** (21%) | 8.610 |  |
|  |  | **Total** | 49.610 | 248 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mantenimiento (mensual/semestral/anual) | 3000 |

**Términos y condiciones:**

**Mantenimientos:** estos pueden ser actualizaciones, correcciones o mejoras.

**Métodos de pago:** efectivo o transferencia bancaria.

**Contrato o modalidad:** antes de iniciado el trabajo, se deberá realizar el 50% del total presupuestado. El dominio y hosting son opcionales, pero en dado caso el cliente debe poseer las credenciales para poder configurarlo con el sitio web